平潭综合实验区道路日常养护工程

合

同

清

单

说

明

- 金井片区

1.1、道路日常巡查（含人行道、机动车道、非机动车道、绿道、绿化带等）：包含金井湾大桥及连接线1.339km、牛寨山路1.65km、金井湾大道7.018km、敖东路16.321km、坛西大道22.96km、环岛公路（安海澳至山门段）15.59km、渔青线3.267km、通南海乡支线ZX1607主岛段1.558km，共69.703km。需配备：普工4人、双排座自卸小货车2辆。

1.日间巡查频率不应小于 1 次/日，夜间巡查频率不应小于 1 次/月，每日双排座自卸小货车2辆及4位普工（具体内容详见附件）。

2.为确保实验区环境整洁与卫生安全，依据相关环境管理规定及实验区规划要求，请将各类垃圾集中统一堆放至君山片区已明确划定的指定点位。在堆放过程中，请严格遵守垃圾分类原则，将不同类型的垃圾准确投放至相应区域，以利于后续的垃圾处理与资源回收利用工作高效开展。

3.在任务进行过程中，项目需要及时把控任务的进展情况，故人员可进行抽调实施。

4.投诉件处理，内容：接受投诉、了解投诉、分析投诉、解决问题、沟通、记录跟踪、总结反思。

5.每次巡查应做好巡查记录并上传指定APP等软件，记录内容包括：巡查时间、巡查路段、巡查人员、天气情况、巡查发现问题及处置情况等，并由巡查人员记录、签字存档备查；可采用纸质版或其他信息化手段留档备查。

1.2、道路日常保洁（含人行道、机动车道、非机动车道、绿化带）：包含金井湾大桥及连接线1.339km、牛寨山路1.65km、金井湾大道7.018km、敖东路16.321km、坛西大道22.96km、环岛公路（安海澳至山门段）15.59km、渔青线3.267km、通南海乡支线ZX1607主岛段1.558km，共69.703km。需配备：普工24人、电动三轮保洁车10辆、技术员2名、技术工人3名、清扫车（1.5T及以上）一部、洒水车（8T及以上）一部。

1.保洁频率不应小于 1 次/日，每日电动三轮保洁车10辆及24位普工（具体内容详见附件）。

2.为确保实验区环境整洁与卫生安全，依据相关环境管理规定及实验区规划要求，请将各类垃圾集中统一堆放至君山片区已明确划定的指定点位。在堆放过程中，请严格遵守垃圾分类原则，将不同类型的垃圾准确投放至相应区域，以利于后续的垃圾处理与资源回收利用工作高效开展。

3.在任务进行过程中，项目需要及时把控任务的进展情况，故人员可进行抽调实施。

1.3、清理边沟：共60627m，具体清理段落由我司以任务函、通知等方式下达组织实施及现场数量确认单为准（具体内容详见附件）。

1.4、清理盖板沟：共11170m，具体清理段落由我司以任务函、通知等方式下达组织实施及现场数量确认单为准（具体内容详见附件）。

1.5、清理检查井：共3048座*次。

开展清理检查井频率不应小于1次/季度（具体内容详见附件）。

1.6、清理雨水篦：共4171座*次。

开展清理雨水篦频率不应小于1次/季度（具体内容详见附件）。

1.7.1、桥梁防撞栏杆除锈刷漆：共8092m；

1.7.2、人行道桥梁油漆：共3018m。

开展桥梁支座油漆频率不应小于 1 次/年（具体内容详见附件）。

1.7.3、桥台支座油漆：共408个；

1.8、桥梁锥坡清理：共38座。

开展桥梁锥坡清理频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.9、清理涵洞通道：共90座。

- 开展清理涵洞通道频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.10、标志牌清洗：共1017个。

开展标志牌清洗频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.11、公里牌清洗、上漆：共69个。

开展公里牌清洗、上漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.12、百米牌清洗、上漆：共659个。

- 开展百米牌清洗、上漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.13、清洗示警柱：共226根。

- 开展清洗示警柱频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.14、清洗波形护栏：共25919m。

- 开展清洗波形护栏频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

- 1.15、人工交调点：共1个。

- 开展人工交调点频率不应小于 3 次/月（具体内容详见附件）。

1.16、自动交调点：共1个。

- 开展自动交调点频率不应小于 1次/月（具体内容详见附件）。

- 海坛街道

1.1、道路日常巡查（含人行道、机动车道、非机动车道、绿道、绿化带等）：包含坛西大道4.579km、坛西大道渔平互通立交工程4.523km、和平大道6.12km、福平铁路DK85+550U型槽两侧改移道路1.154km、金井湾大道11.832km、翠园南路（万宝路至海坛古城段）3.743km、环岛路20km、澳前西路1.7km、澳前北路3.559km，共57.21km。需配备：普工4人、双排座自卸小货车2辆。

1.日间巡查频率不应小于 1 次/日，夜间巡查频率不应小于 1 次/月，每日双排座自卸小货车2辆及4位普工（具体内容详见附件）。

2.为确保实验区环境整洁与卫生安全，依据相关环境管理规定及实验区规划要求，请将各类垃圾集中统一堆放至君山片区已明确划定的指定点位。在堆放过程中，请严格遵守垃圾分类原则，将不同类型的垃圾准确投放至相应区域，以利于后续的垃圾处理与资源回收利用工作高效开展。

3.在任务进行过程中，项目需要及时把控任务的进展情况，故人员可进行抽调实施。

4.投诉件处理，内容：接受投诉、了解投诉、分析投诉、解决问题、沟通、记录跟踪、总结反思。

5.每次巡查应做好巡查记录并上传指定APP等软件，记录内容包括：巡查时间、巡查路段、巡查人员、天气情况、巡查发现问题及处置情况等，并由巡查人员记录、签字存档备查；可采用纸质版或其他信息化手段留档备查。

1.2、道路日常保洁（含人行道、机动车道、非机动车道、绿化带）：包含坛西大道4.579km、坛西大道渔平互通立交工程4.523km、和平大道6.12km、福平铁路DK85+550U型槽两侧改移道路1.154km、金井湾大道11.832km、翠园南路（万宝路至海坛古城段）3.743km、环岛路20km、澳前西路1.7km、澳前北路3.559km，共57.21km。需配备：普工23人、电动三轮保洁车8辆、技术员2名、技术工人3名、清扫车（1.5T及以上）一部、洒水车（8T及以上）一部。

1.保洁频率不应小于 1 次/日，每日电动三轮保洁车8辆及23位普工（具体内容详见附件）。

2.为确保实验区环境整洁与卫生安全，依据相关环境管理规定及实验区规划要求，请将各类垃圾集中统一堆放至君山片区已明确划定的指定点位。在堆放过程中，请严格遵守垃圾分类原则，将不同类型的垃圾准确投放至相应区域，以利于后续的垃圾处理与资源回收利用工作高效开展。

3.在任务进行过程中，项目需要及时把控任务的进展情况，故人员可进行抽调实施。

1.3、清理边沟：共32190m，具体清理段落由我司以任务函、通知等方式下达组织实施及现场数量确认单为准（具体内容详见附件）。

1.4、清理盖板沟：共12433m，具体清理段落由我司以任务函、通知等方式下达组织实施及现场数量确认单为准（具体内容详见附件）。

1.5、清理检查井：共1936座*次。

开展清理检查井频率不应小于1次/季度（具体内容详见附件）。

1.6、清理雨水篦：共3004座*次。

开展清理雨水篦频率不应小于1次/季度（具体内容详见附件）。

1.7.1、桥梁防撞栏杆除锈刷漆：共12900m；

1.7.2、人行道桥梁油漆：共1067m。

开展桥梁支座油漆频率不应小于 1 次/年（具体内容详见附件）。

1.7.3、桥台支座油漆：共854个；

1.8、桥梁锥坡清理：共84座。

开展桥梁锥坡清理频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.9、清理涵洞通道：共96座。

- 开展清理涵洞通道频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.10、标志牌清洗：共1129个。

开展标志牌清洗频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.11、公里牌清洗、上漆：共85个。

开展公里牌清洗、上漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.12、百米牌清洗、上漆：共777个。

- 开展百米牌清洗、上漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.13、清洗示警柱：共457根。

- 开展清洗示警柱频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.14、清洗波形护栏：共23160m。

- 开展清洗波形护栏频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

- 1.15、人工交调点：共4个。

- 开展人工交调点频率不应小于 3 次/月（具体内容详见附件）。

1.16、自动交调点：共4个。

- 开展自动交调点频率不应小于 1次/月（具体内容详见附件）。

- 君山片区

1.1、道路日常巡查（含人行道、机动车道、非机动车道、绿道、绿化带等）：包含福平大道5.282km、福平互通（麒麟路-中山大道互通））3.06km、坛西大道4km、环岛路18.351km、中山大道辅道北段6.72km、福平大道2及ZX1609(仙人井风景区至联十二线)-流水路5.896km、麒麟大道东段（高铁中心站-翠园路段）2.277km、通东庠乡支线(ZX1604)3.38km、澳后线3.221km，共52.187km。需配备：普工4人、双排座自卸小货车2辆。

1.日间巡查频率不应小于 1 次/日，夜间巡查频率不应小于 1 次/月，每日双排座自卸小货车2辆及4位普工（具体内容详见附件）。

2.为确保实验区环境整洁与卫生安全，依据相关环境管理规定及实验区规划要求，请将各类垃圾集中统一堆放至已明确划定的指定点位。在堆放过程中，请严格遵守垃圾分类原则，将不同类型的垃圾准确投放至相应区域，以利于后续的垃圾处理与资源回收利用工作高效开展。

3.在任务进行过程中，项目需要及时把控任务的进展情况，故人员可进行抽调实施。

4.投诉件处理，内容：接受投诉、了解投诉、分析投诉、解决问题、沟通、记录跟踪、总结反思。

5.每次巡查应做好巡查记录并上传指定APP等软件，记录内容包括：巡查时间、巡查路段、巡查人员、天气情况、巡查发现问题及处置情况等，并由巡查人员记录、签字存档备查；可采用纸质版或其他信息化手段留档备查。

1.2、道路日常保洁（含人行道、机动车道、非机动车道、绿化带）：包含福平大道5.282km、福平互通（麒麟路-中山大道互通））3.06km、坛西大道4km、环岛路18.351km、中山大道辅道北段6.72km、福平大道2及ZX1609(仙人井风景区至联十二线)-流水路5.896km、麒麟大道东段（高铁中心站-翠园路段）2.277km、通东庠乡支线(ZX1604)3.38km、澳后线3.221km，共52.187km。需配备：普工23人、电动三轮保洁车7辆、技术员2名、技术工人3名、洒水车（8T及以上）一部、安全布控车（带安全报警器，1.75吨双排座小型货车）一部、安全巡控车一部。

1.保洁频率不应小于 1 次/日，每日电动三轮保洁车7辆及23位普工（具体内容详见附件）。

2.为确保实验区环境整洁与卫生安全，依据相关环境管理规定及实验区规划要求，请将各类垃圾集中统一堆放至已明确划定的指定点位。在堆放过程中，请严格遵守垃圾分类原则，将不同类型的垃圾准确投放至相应区域，以利于后续的垃圾处理与资源回收利用工作高效开展。

3.在任务进行过程中，项目需要及时把控任务的进展情况，故人员可进行抽调实施。

1.3、清理边沟：共35261m，具体清理段落由我司以任务函、通知等方式下达组织实施及现场数量确认单为准（具体内容详见附件）。

1.4、清理盖板沟：共13311m，具体清理段落由我司以任务函、通知等方式下达组织实施及现场数量确认单为准（具体内容详见附件）。

1.5、清理检查井：共1899座*次。

开展清理检查井频率不应小于1次/季度（具体内容详见附件）。

1.6、清理雨水篦：共2629座*次。

开展清理雨水篦频率不应小于1次/季度（具体内容详见附件）。

1.7.1、桥梁防撞栏杆除锈刷漆：共3402m；

1.7.2、人行道桥梁油漆：共1534m。

开展桥梁支座油漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.7.3、桥台支座油漆：共756个；

1.8、桥梁锥坡清理：共60座。

开展桥梁锥坡清理频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.9、清理涵洞通道：共88座。

- 开展清理涵洞通道频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.10、标志牌清洗：共1281个。

开展标志牌清洗频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.11、公里牌清洗、上漆：共58个。

开展公里牌清洗、上漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.12、百米牌清洗、上漆：共376个。

- 开展百米牌清洗、上漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.13、清洗示警柱：共189根。

- 开展清洗示警柱频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.14、清洗波形护栏：共40303m。

- 开展清洗波形护栏频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

- 1.15、人工交调点：共1个。

- 开展人工交调点频率不应小于 3 次/月（具体内容详见附件）。

1.16、自动交调点：共1个。

- 开展自动交调点频率不应小于 1次/月（具体内容详见附件）。

- 苏平片区

1.1、道路日常巡查（含人行道、机动车道、非机动车道、绿道、绿化带等）：包含坛西大道2.3km、平潭互通13.74km、京台高速公路平潭段苏澳大桥平潭台至中山大道路段9.325km、南岛路14.123km、中山大道辅道北段2.3km、潭苏线6.107km、平白线7.87km、环岛公路（流水至平原段）1km、通屿头乡支线(ZX1605)0.992km，月田线2.238km，共59.995km。需配备：普工4人、双排座自卸小货车2辆。

1.日间巡查频率不应小于 1 次/日，夜间巡查频率不应小于 1 次/月，每日双排座自卸小货车2辆及4位普工（具体内容详见附件）。

2.为确保实验区环境整洁与卫生安全，依据相关环境管理规定及实验区规划要求，请将各类垃圾集中统一堆放至君山片区已明确划定的指定点位。在堆放过程中，请严格遵守垃圾分类原则，将不同类型的垃圾准确投放至相应区域，以利于后续的垃圾处理与资源回收利用工作高效开展。

3.在任务进行过程中，项目需要及时把控任务的进展情况，故人员可进行抽调实施。

4.投诉件处理，内容：接受投诉、了解投诉、分析投诉、解决问题、沟通、记录跟踪、总结反思。

5.每次巡查应做好巡查记录并上传指定APP等软件，记录内容包括：巡查时间、巡查路段、巡查人员、天气情况、巡查发现问题及处置情况等，并由巡查人员记录、签字存档备查；可采用纸质版或其他信息化手段留档备查。

1.2、道路日常保洁（含人行道、机动车道、非机动车道、绿化带）：包含坛西大道2.3km、平潭互通13.74km、京台高速公路平潭段苏澳大桥平潭台至中山大道路段9.325km、南岛路14.123km、中山大道辅道北段2.3km、潭苏线6.107km、平白线7.87km、环岛公路（流水至平原段）1km、通屿头乡支线(ZX1605)0.992km，月田线2.238km，共59.995km。需配备：普工17人、电动三轮保洁车5辆、技术员2名、技术工人3名、洒水车（8T及以上）一部。

1.保洁频率不应小于 1 次/日，每日电动三轮保洁车5辆及17位普工（具体内容详见附件）。

2.为确保实验区环境整洁与卫生安全，依据相关环境管理规定及实验区规划要求，请将各类垃圾集中统一堆放至君山片区已明确划定的指定点位。在堆放过程中，请严格遵守垃圾分类原则，将不同类型的垃圾准确投放至相应区域，以利于后续的垃圾处理与资源回收利用工作高效开展。

3.在任务进行过程中，项目需要及时把控任务的进展情况，故人员可进行抽调实施。

1.3、清理边沟：共37729m，具体清理段落由我司以任务函、通知等方式下达组织实施及现场数量确认单为准（具体内容详见附件）。

1.4、清理盖板沟：共7406m，具体清理段落由我司以任务函、通知等方式下达组织实施及现场数量确认单为准（具体内容详见附件）。

1.5、清理检查井：共1134座*次。

开展清理检查井频率不应小于1次/季度（具体内容详见附件）。

1.6、清理雨水篦：共1319座*次。

开展清理雨水篦频率不应小于1次/季度（具体内容详见附件）。

1.7.1、桥梁防撞栏杆除锈刷漆：共2220m；

1.7.2、人行道桥梁油漆：共76m。

开展桥梁支座油漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.7.3、桥台支座油漆：共260个；

1.8、桥梁锥坡清理：共32座。

开展桥梁锥坡清理频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.9、清理涵洞通道：共85座。

- 开展清理涵洞通道频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.10、标志牌清洗：共653个。

开展标志牌清洗频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.11、公里牌清洗、上漆：共27个。

开展公里牌清洗、上漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.12、百米牌清洗、上漆：共251个。

- 开展百米牌清洗、上漆频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.13、清洗示警柱：共92根。

- 开展清洗示警柱频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。

1.14、清洗波形护栏：共14879m。

- 开展清洗波形护栏频率不应小于 1 次/季度（具体内容详见附件）。